|  |
| --- |
| 1、开发准备：熟悉“桌面与Iproject对接”需求&方案 |
| 2、模块开发：桌面与Iproject对接开发(初步完成) |
| 3、代码整改：学习编程规范&代码整改 |
| 本周开始进行“桌面与Iproject对接”特性的开发，通过参与需求澄清并结合高保真，对该特性有了一个整体的认识。后面大概用了5天时间进行页面布局及方法实现，这周把这个特性初步完成，后面主要是测试、修复bug。开发过程相比于前面一个特性，顺畅了一些，主要是因为有了一定的积累。反观整个过程，有待提高的地方大概有2点：1.需求澄清/规格书不够明确，开发有时需要再次跟BA确认，用户具体的操作逻辑是什么，自己在这方面也需要积累经验。2.对于vue核心知识的掌握还远远不够，比如css作用域问题，通过实践发现，这块儿十分重要，还有就是ES6不熟悉，影响代码效率，后面需要抽时间查缺补漏，打牢基础，先把官网的内容掌握扎实。 |

|  |
| --- |
| 1、代码完善：桌面与Iproject对接、提醒助手user回填 |
| 2、模块熟悉：熟悉活动管理模块业务及代码 |
| 3、知识储备：学习vue进阶知识 |
| 4、技能鉴定：通过通用软件类技能鉴定2级 |
| 本周主要工作：1.Iproject与桌面对接部分研发工作进入收尾阶段，主要是自测加优化，下周进行联调。2.针对提醒助手630版本遗留的一个问题，跟敏捷团队2进行了对齐，但还需要进行调整及改进，未完全解决。3.熟悉活动管理模块的业务和代码，加深理解。除了完成基本工作外，抽时间继续深入学习了vue进阶知识，对之前碰到的某些问题有了豁然开朗的感觉。另外参与并通过了通用软件类的2级技能鉴定，后面有时间的话会继续刷OJ，对于培养编程思维很有帮助。下周计划：1.完成Iproject与桌面对接部分的联调，完成提醒助手810版本50%的开发。2.完成vue进阶部分、以及es6的学习。 |

|  |
| --- |
| 1、代码完善：桌面与Iproject对接联调及优化（剩1个story） |
| 2、新特性开发：提醒助手810版本需求熟悉及开发(完成10%) |
| 3、知识储备：vue官网进阶部分的学习（完成70%） |
| 本周主要工作内容：基本完成Iproject对接部分的开发及联调工作，目前还剩1个story，等待后端接口。提醒助手810版本这周主要是进行需求澄清，对已确定的需求进行了部分开发，争取下周完成所有开发内容。这周在进行联调时，发现有些新的需求，是之前需求文档中没有提到的，因此比之前预计的开发时间多了一些，对于这种问题，后面要多考虑一些，争取以后做到超出需求。这周还划分了微服务责任田，下周要熟悉下自己负责部分的代码，同时提供在系统、架构方面的能力。除了开发工作，周末尝试了一下通用软件3级的题目，偏系统方面的，花费了将近一天时间做了一道，感觉收获很大，系统的开发果然是锻炼能力的好方法。此外，在知识储备方面仍需要继续努力，下周完成进阶学习后，要对近一个月的工作和学习进行一个总结回顾，以便更好查缺补漏，提升能力。 |

|  |
| --- |
| 1、联调：Iproject对接联调及Bug修复（） |
| 2、新特性开发：提醒助手810版本(完成) |
| 3、新特性开发：BCM810版本（90%） |
| 4、知识储备：熟悉代码规范及hdp-portal代码 |
| 本周主要工作内容：基本完成Iproject对接部分的开发及联调工作，目前还剩1个story，等待后端接口。提醒助手810版本这周主要是进行需求澄清，对已确定的需求进行了部分开发，争取下周完成所有开发内容。这周在进行联调时，发现有些新的需求，是之前需求文档中没有提到的，因此比之前预计的开发时间多了一些，对于这种问题，后面要多考虑一些，争取以后做到超出需求。这周还划分了微服务责任田，下周要熟悉下自己负责部分的代码，同时提供在系统、架构方面的能力。除了开发工作，周末尝试了一下通用软件3级的题目，偏系统方面的，花费了将近一天时间做了一道，感觉收获很大，系统的开发果然是锻炼能力的好方法。此外，在知识储备方面仍需要继续努力，下周完成进阶学习后，要对近一个月的工作和学习进行一个总结回顾，以便更好查缺补漏，提升能力。下周除了项目开发外，需要抽实际学习下AUI3.0框架，相对2.0变动有些大，AUI那边说会逐步替换2.0，要提前着手准备。心得：1.有些过程不能偷懒，做好了事半功倍，做不好事倍功半。2.要时刻调整心态，提高抗压能力。 |

|  |
| --- |
| 1、新特性开发：完成提醒助手、BCM810版本开发&联调 |
| 2、工作收尾：完成Iproject补充需求的开发及bug修复 |
| 3、知识储备：学习vue3.0框架切换培训材料 |
| 4、总结积累：开发中的问题及解决方案 |
| 本周主要工作内容：完成Iproject测试后的问题闭环，完成提醒助手、BCM810版本以及文档部分的新特性开发及联调。共计完成6个Task，关闭Bug8个，虽然感觉这周很忙，但十分惭愧。统计后，发现其中有4个是需求规格中未明确，漏做了；有2个是因为逻辑不严谨、以及不良的编程习惯(漏掉参数前缀)，在后续开发过程中，要坚决避免漏写参数这类问题。其实只要自己测试够仔细，可以避免很多Bug,不能因为数据难做或者测试麻烦就偷懒不做自测，更不能把时间紧当做借口。其实自己完成开发后尽可能得把测试一次性做完、做好，比测试测完再改bug要节省时间，因为如果等测完再改，又要去熟悉一下自己的代码逻辑，反而增加了时间成本。下周主要是跟进BCM、提醒助手的SIT测试，并进行问题闭环，保证810正常上线。另外就是学习vue3.0框架切换培训Demo。 心得：1.要培养一次性就把事情做好的习惯和能力。2.事情多时，更要分轻重缓急、一件件来做。 |